تقرير إنجاز مشروع CND Manager

تقرير إداري وتقني موجز عن مراحل التنفيذ والمشاكل والحلول

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| الجهة المستفيدة | الإدارة |
| تاريخ التقرير | 20 حزيران 2026 |
| اسم النظام | CND Manager |

# بطاقة ملخص المشروع

| المجال | النظام الداخلي لإدارة العمل المؤسسي |
| --- | --- |
| التقنيات | Laravel 12, React 19, PostgreSQL/PostGIS, QGIS |
| أبرز الإضافات | مسار التقارير والخطط، المراسلات الرسمية، Project Master، دليل الواجهات |
| حالة التحقق | تم تشغيل فحوصات PHP وBuild الواجهة وتوليد التقرير |

# ملخص تنفيذي

تم تنفيذ نظام CND Manager كنظام داخلي متكامل لإدارة التقارير وخطط العمل والمهام والملفات والرسائل والمراسلات الرسمية والفورمات والموظفين والصلاحيات، مع إضافة تبويب Project Master لعرض مشاريع QGIS المخزنة في قواعد PostGIS منفصلة.

ركز التنفيذ على ضبط الصلاحيات من الخادم، تنظيم الكود، تحسين تجربة الواجهة، وتوفير توثيق واضح يستطيع المطور أو المستخدم الرجوع إليه لاحقاً.

# نطاق العمل المنجز

• تنظيم FrontEnd حسب التبويبات داخل مجلدات مستقلة، وفصل الربط المتكرر مع الباك إند داخل Apihooks.

• تنظيم BackEnd بنمط Modules مع Controllers وServices وModels وRoutes لكل وحدة.

• اعتماد React Query مع تفريغ الكاش عند تبديل الحسابات لضمان عدم اختلاط بيانات المستخدمين.

• تحديث دليل الواجهات وملفات README لتوثيق آخر الوظائف.

• توليد تقرير Word عربي قابل للعرض للإدارة وتحويله إلى PDF.

# التقارير وخطط العمل

• تطبيق نفس مسار الاعتماد على التقارير وخطط العمل.

• رئيس القسم يستطيع الإرسال إلى مدير الفرع أو المدير العام أو الإعادة للموظف مع سبب.

• مدير الفرع يحول إلى المدير العام أو يعيد للموظف.

• بعد اعتماد المدير العام يتوقف زر الإعادة للموظف، وتبقى الرؤية للمدير العام ومدير قواعد البيانات.

• سبب الإعادة يحفظ مؤقتاً في كاش الباك إند، ويحذف عند إعادة إرسال نفس التقرير.

• إضافة فلاتر التاريخ والموظف والقسم والفرع حسب صلاحية الدور.

# المراسلات الرسمية وقوالب Word

• فصل الرسائل الداخلية عن المراسلات الرسمية.

• تمثيل كل مراسلة كسلسلة زمنية تحتوي محطات ووثائق متعددة.

• توليد وثائق Word/PDF من قوالب رسمية.

• تحسين QR بإضافة لمسة بصرية أو شعار دون تغيير رقم الكود.

• إدراج التوقيع الرقمي كصورة عائمة داخل مساحة التوقيع حتى لا يزيح النص أو QR.

• إنشاء نسخ احتياطية للقوالب قبل التعديل عليها.

# Project Master وQGIS

تمت إضافة تبويب Project Master لربط قواعد مشاريع QGIS المخزنة في PostgreSQL/PostGIS وعرضها على خريطة مركزية تشبه Google Hybrid.

• اعتماد schema gis_data كمصدر الطبقات المكانية الفعلية.

• حفظ إعدادات الاتصال المشتركة مرة واحدة، مع اختلاف اسم قاعدة البيانات بين المشاريع.

• قراءة الطبقات من geometry_columns مع fallback على أعمدة geometry/geography.

• تحميل المعالم حسب bbox وlimit لتجنب تحميل كامل قاعدة QGIS دفعة واحدة.

• تحديد كل الطبقات افتراضياً عند أول تحميل، مع إمكانية إلغاء أي طبقة من الواجهة.

• اختيار كل المشاريع يعرض طبقات كل المشاريع النشطة، وفشل طبقة لا يمنع ظهور البقية.

• قراءة ستايلات QGIS من gis_data.layer_styles، وتطبيق الألوان والسماكات والشفافية وأشكال marker.

• دعم SvgMarker عبر قراءة ملفات SVG من مكتبة QGIS المحلية مثل /usr/share/qgis/svg وتلوينها حسب QML.

• إضافة زر استعلام لعرض خصائص النقطة أو الخط أو المضلع في بطاقة مرتبة.

• إضافة زر شاشة كاملة للخريطة.

# جدول المشاكل والحلول

| المشكلة | الأثر | الحل المعتمد |
| --- | --- | --- |
| React Query بعد تبديل الحساب | ظهور بيانات حساب سابق بعد تسجيل الدخول بحساب جديد | تفريغ كاش React Query عند تسجيل الدخول والخروج. |
| geometry_columns غير موجودة | فشل قراءة طبقات PostGIS في بعض قواعد QGIS | استخدام public.geometry_columns مع fallback على information_schema. |
| ST_SRID غير معروفة | فشل تحميل GeoJSON بسبب search_path | تأهيل دوال PostGIS بصيغة public.ST_* وإضافة public إلى search_path. |
| Seeder لا يستطيع إدخال host فارغ | فشل ProjectMasterSeeder بسبب NOT NULL | توحيد إعدادات الاتصال المشتركة وتعبئة الحقول اللازمة. |
| عرض مشروع واحد عند اختيار كل المشاريع | عدم ظهور كل الطبقات أو توقف التحميل عند فشل طبقة | اختيار كل الطبقات افتراضياً وجعل فشل طبقة لا يمنع الباقي. |
| ستايل QGIS لا يظهر | الخريطة تعرض ألواناً عامة بدل ستايل المشروع | قراءة layer_styles، ثم دعم SvgMarker من مكتبة QGIS المحلية. |
| شكل بوب آب Project Master ضعيف | تجربة استخدام غير مناسبة | تحسين layout الحقول والأزرار والتباعد والاستجابة. |

# جدول التحقق والجودة

| نوع التحقق | النتيجة |
| --- | --- |
| npm run build | نجح بعد تعديلات الواجهة. |
| php -l | نجح لملفات Project Master ومولّد التقرير. |
| php artisan migrate | تم تطبيق migration اعتماد gis_data. |
| اختبار homs | تمت قراءة الطبقات وSvgMarker ورجوع svg_data_uri. |
| DOCX | تم فحص بنية word/document.xml والنص العربي. |

# توصيات لاحقة

• عند تضخم قواعد QGIS يفضل الانتقال إلى Vector Tiles أو تحميل أكثر ذكاء حسب bbox وzoom.

• يمكن لاحقاً قراءة ملف gis_project.qgis_projects.content كاملاً لدعم إعدادات مشروع أوسع.

• يفضل نقل CSS الكبير تدريجياً إلى ملفات scoped حسب الصفحات.

• إضافة اختبارات Feature لمسارات Project Master وفحص الصلاحيات.

• تجهيز مصدر tiles داخلي إذا كانت بيئة التشغيل لا تسمح بالإنترنت.